# AP01 · Proyecto: fabricación e instalación

4 workflows por etapa del pipeline Proyectos Activos. Cada uno se construye en Automation → Workflows → Create Workflow. VN Supply Kitchen Cabinets.

IMPORTANTE — común a los 4: Trigger = "Opportunity Stage Changed" · Pipeline = Proyectos Activos · filtrado a la etapa que indica cada workflow. Settings: Allow Re-Entry = ON (para que dispare cada vez que un proyecto llegue a esa etapa). Mensajes al cliente van en SMS hasta aprobación A2P; luego se cambian a WhatsApp. Notificación interna: destinatario = Assigned User (o Stiward por ahora).

# AP01-a · Pagado

Trigger: Stage Changed → Pagado. Es el único con rama (RTA vs A medida).

## Nodo 1 — Send SMS (confirmación de pago)

¡Gracias por tu compra en Venezia Kitchen Cabinets! ✅
Tu pago fue confirmado y tu proyecto ya está en marcha. En breve coordinamos los siguientes pasos. Cualquier duda, aquí estamos.

## Nodo 2 — If/Else: rama por campo "Tipo de entrega"

• Rama A — Tipo de entrega = RTA (~1 semana):

→ Internal Notification a Stewart:
  "Proyecto PAGADO (RTA) de {{contact.name}}. Programar entrega + instalación esta semana (~7 días)."

• Rama B — Tipo de entrega = A medida (15d + 1 sem):

→ Mover oportunidad a etapa "Fabricación" (manual o acción Update Opportunity)
  → Wait 12 días
  → Internal Notification a Stewart: "Proyecto {{contact.name}} lleva 12 días en fabricación. Confirmar avance con el taller."
  → Wait 3 días (día 15) → Internal Notification: "Fabricación de {{contact.name}} debería estar lista. Coordinar paso a instalación."

## Nodo 3 — Internal Notification (siempre)

Título: Proyecto pagado — {{contact.name}}
Mensaje: {{contact.name}} pasó a PAGADO. Teléfono: {{contact.phone}}. Tipo de entrega: revisar campo.

# AP01-b · Listo para instalar

Trigger: Stage Changed → Listo para instalar.

## Nodo 1 — Send SMS

¡Buenas noticias {{contact.first_name}}! 🎉 Tus gabinetes ya están listos. Escríbenos para coordinar el día y la hora de la instalación que mejor te funcione.

## Nodo 2 — Internal Notification

Título: Listo para instalar — {{contact.name}}
Mensaje: El proyecto de {{contact.name}} está listo. Coordinar fecha de instalación. Tel: {{contact.phone}}

# AP01-c · Instalación

Trigger: Stage Changed → Instalación.

## Nodo 1 — Send SMS (confirmación)

{{contact.first_name}}, tu instalación quedó agendada ✅. Nuestro equipo llegará en la fecha coordinada. Te enviaremos un recordatorio un día antes.

## Nodo 2 — Wait + recordatorio 24h antes

Wait: hasta 24h antes de la fecha de instalación (usa el campo "Fecha instalación programada"). Luego:

SMS: Hola {{contact.first_name}}, te recordamos que mañana es tu instalación de gabinetes Venezia. ¡Nos vemos! Cualquier cambio, avísanos.

## Nodo 3 — Internal Notification

Título: Instalación agendada — {{contact.name}}
Mensaje: Instalación de {{contact.name}} en curso. Tel: {{contact.phone}}

# AP01-d · Terminado

Trigger: Stage Changed → Terminado. Cierra el proyecto y dispara PS01 (encuesta + reseña).

## Nodo 1 — Send SMS (cierre)

¡Listo {{contact.first_name}}! 🎉 Tu cocina Venezia quedó instalada. Fue un placer trabajar contigo. Si necesitas algo más, aquí estamos siempre.

## Nodo 2 — Add Tag (dispara PS01)

Agregar tag: proyecto-terminado
(PS01 se dispara con este tag, o directamente con el stage "Terminado" — coordinar al construir PS01.)

## Nodo 3 — Internal Notification

Título: Proyecto TERMINADO — {{contact.name}}
Mensaje: {{contact.name}} completado. Se disparó la encuesta de satisfacción (PS01).

# Notas

Dependencia: el campo "Tipo de entrega" (RTA / A medida) debe llenarse cuando el vendedor mueve la oportunidad a Pagado — si no, la rama de AP01-a no sabe por dónde ir.

Los mensajes al cliente van en SMS hasta aprobación A2P; luego se cambian a WhatsApp (plantillas).

Versiones en inglés: duplicar cada SMS en EN y ramificar por el campo "Idioma preferido", o traducir cuando el cliente lo pida. Miami/WPB es bilingüe.

Prioridad baja: AP01 solo dispara tras una venta cerrada; hoy el pipeline Proyectos Activos está vacío. Queda listo para cuando cierren la primera cocina.

El recordatorio 24h de AP01-c requiere que "Fecha instalación programada" esté llena.